Dotyczy:,, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Klamy, Romanów (Wolak), Paprotno (Działy, Aleksandrów), Wyśmierzyce (ul. Kościuszki, ul. Królowej Jadwigi) oraz sieci wodociągowej na trasie Kiedrzyn - Ulaski wraz z przyłączami dla zadania: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i studni głębinowej na terenie gminy Wyśmierzyce - Wyśmierzyce, Klamy, Romanów, Działy, Kostrzyń-Ulaski.

Urząd Miejski w Wyśmierzycach

Gmina Wyśmierzyce

ul. A. Mickiewicza 75,

26-811 Wyśmierzyce

W związku z przetargiem zamieszczonym na BIP, proszę o odpowiedzi na kilka pytań:

- W jaki sposób widzicie Państwo realizacja zadania w tak krótkim czasie, kiedy otrzymanie mapy do celów projektowych to okres 1-3 m-cy (w zależności od zakresu mapy), uzyskanie decyzji środowiskowych to okres 1-2 m-ce, uzyskanie decyzji celu publicznego to min 1-2 m-ce. Pragnę nadmienić, że złożenie pełnej dokumentacji o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę (zgłoszenie) to 65dni.

- W jaki sposób widzicie Państwo realizację projektów przyłączy? Do granic posesji? Jeśli realizujemy przyłącza na działkach zabudowanych to po czyjej stronie należy uzyskanie oświadczenia np:

„zapoznałem/am się z umiejscowieniem przyłącza wodociągowego wraz z uzbrojeniem  na mojej posesji i akceptuję ich lokalizację, a także wyrażam zgodę na nieodpłatne wejście w teren celem przeprowadzenia prac budowlanych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam Gminie Wyśmierzyce prawa do dysponowania w/w nieruchomością na cele budowlane i nie będę ubiegał/a się o żadne należności z tytułu umieszczenia urządzenia na w/w nieruchomości.

- W sytuacji gdy nie uzyskamy zgody na realizację prac projektowych od prywatnych właścicieli nieruchomości po których będzie przebiegać projektowana sieć wodociągowa?, w jaki sposób widzicie Państwo realizację tego zadania?

- Czy jest możliwość realizacji zadania etapowo? Jeśli tak czy istnieje możliwość fakturowania po każdym zrealizowanym zdaniu?

1.Wg mojej wiedzy mapy do celów projektowych można otrzymać w ciągu miesiąca ,wtedy zadanie jest możliwe do wykonania .

2.Przyłącza do granic posesji.

3.Zamawiający jest otwarty na współpracę z wykonawcami ,proponowane trasy magistrali przebiegają przez nieruchomości ,których właściciele są zainteresowani planowaną inwestycją. Zamawiający część zadania „konsultował” z właścicielami nieruchomości .Rozwiązanie problemu  będzie zawarte w umowie/oczekuję propozycji od wykonawcy /.

4.Zadanie ,które chcemy wykonać zostało podzielone na 4 niezależne podzadania ,które można wykonywać niezależnie i zawrzeć odrębne umowy.

Janusz Malik